**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชน ในเรื่องการจัดทำงบประมาณการใช้จ่าย และผล การดำเนินงานในรอบปีเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับ การบริหารจัดการองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน ในท้องถิ่น ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท จึงขอ รายงานผลการดำเนินงาน การจัดทำงบประมาณการใช้จ่าย และผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือนแรก) มาเพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลเมืองนาททราบโดยทั่วกันต่อไป

**ส่วนที่ 2**

**การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ได้ดำเนินการ ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยผู้บริหารองค์การบริหารส่วน ตำบลเมืองนาท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท เพื่อให้ทุกส่วน ราชการถือปฏิบัติและจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลปีละ 1 ครั้ง โดยมีงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ทำหน้าที่รวบรวมและจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

**คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสี่คน กรรมการ

2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน กรรมการ

3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน กรรมการ

4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน กรรมการ

5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน กรรมการ

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่ เลขานุการของคณะกรรมการ

ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและ เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

**วิธีการติดตามและประเมินผล**

**1. การติดตาม (Monitoring)** เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามโครงการ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและได้บรรจุไว้ในแผนดำเนินงาน ประจำปีพ.ศ.2566 และในกรณีที่พบปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน จะได้พิจารณาแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงให้โครงการต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการติดตามดำเนินงาน โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ติดตามการ ใช้งบประมาณและดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในความรับผิดชอบ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานพร้อมทั้ง จำนวนงบประมาณที่ใช้จริง รายงานภายในเดือนธันวาคม 2566 และสรุปเป็นผลดำเนินการในภาพรวมตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาและนโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท เสนอผู้บริหาร อบต. เมืองนาทรับทราบต่อไป

**2. การประเมินผล (Evaluation)** เป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงาน ของเทศบาลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและการประเมินผลในภาพรวมของแผนพัฒนา ผ่านทางคณะกรรมการ ชุมชน และกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ ตามแบบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและนำผลสรุปเสนอ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาทจะดำเนินการประเมิน ผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนาปีละ 1 ครั้ง ก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งต่อไป เพื่อให้เห็นว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้หรือมีปัญหา อุปสรรคที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควร ปรับเปลี่ยนแนวทาง หรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร อบต. เป็น ข้อมูลในการจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งต่อไป

**ส่วนที่ 3**

**ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ประจำปีงบประมาณ 2567**

**(รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ)**

**3.1 การติดตาม**

**การติดตามการวางแผนพัฒนาและการจัดทำงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา**

ในปีงบประมาณ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ได้เริ่มดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) กำหนดเป้าหมายดำเนินการไว้ 5 ปี เป็นกรอบในการดำเนินงานและจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีซึ่งทุกส่วนราชการได้บรรจุโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนา 8 ด้าน โดยได้บรรจุโครงการพัฒนาที่มีเป้าหมายดำเนินการใน ปี 2567 (ข้อมูลจากระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น E-Plan) และผู้บริหาร อบต. ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อดำเนินการโครงการพัฒนามีรายการดังนี้

**จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

**1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ**

**(1) แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |
| 1 | โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น | จัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับผู้ที่สนใจ กลุ่มเป้าหมาย 50 คน | 30,000 | มี.ค. - พ.ค. 67 |  |  | ✓ |  | - | 30,000 | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช ดำริสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมาย 50 คน | 10,000 | มิ.ย. 67 |  |  | ✓ |  | - | 10,000 | สำนักปลัด |
| รวม |  | 40,000 |  |  |  |  |  |  | 40,000 |  |

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค**

**2.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีไฟฟ้าแสงสว่างให้ครบทุกพื้นที่**

**(1) แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |
| 1. | อุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา | ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง | 200,000 | ม.ค. - ก.ย. 67 |  |  | ✓ |  | - | 200,000 | กองช่าง |
| รวม |  | 200,000 |  |  |  |  |  |  | 200,000 |  |

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค**

**2.1 กลยุทธ์ พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง ไฟฟ้า น้ำประปา**

**(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |
| 1. | โครงการซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ | ซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุด | 80,000 | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 |  |  | ✓ |  | - | 80,000 | กองช่าง |
| 2. | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกบ้านเหนือ หมู่ที่ 1 สายบ้านเหนือ ซอย 1 | ปรับปรุงถนนหินคลุกผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.  | 195,000 | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 |  |  | ✓ |  | - | 195,000 | กองช่าง |
| 3 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกบ้านเหนือ หมู่ที่ 1 สายบ้านเหนือ ซอย 2 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม. | 78,000 | ม.ค. - ก.ย. 67 |  |  | ✓ |  | - | 78,000 | กองช่าง |
| 4. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองนาท หมู่ที่ 2 สายสุดเขตเทศบาลหนองหัวฟาน - สุดเขต อบต.เมืองนาท  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 495 ตารางเมตร | 289,000 | ม.ค. - ก.ย. 67 |  |  | ✓ |  | - | 289,000 | กองช่าง |
| 5. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทัพรั้ง หมู่ที่ 3 ซอยทัพรั้งสามัคคี | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 345 ตารางเมตร | 198,000 | ม.ค. - ก.ย. 67 |  |  | ✓ |  | - | 198,000 | กองช่าง |
| 6. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทัพรั้ง หมู่ที่ 3 ซอยอ่อนลม | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร | 86,000 | ม.ค. - ก.ย. 67 |  |  | ✓ |  |  | 86,000 | กองช่าง |
| 7. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 สายหนองโพธิ์ ซอย 1/1  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 118 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 354 ตารางเมตร | 203,000 | ม.ค. - ก.ย. 67 |  |  | ✓ |  |  | 203,000 | กองช่าง |
| 8. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 สายหนองโพธิ์ ซอยสมหมาย | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร | 103,000 | ม.ค. - ก.ย. 67 |  |  | ✓ |  |  | 103,000 | กองช่าง |
| 9. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วย หมู่ที่ 5 สายบ้านห้วย ซอย 4/1 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 53 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 159 ตารางเมตร | 91,000 | ม.ค. - ก.ย. 67 |  |  | ✓ |  | - | 91,000 | กองช่าง |
| 10. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วย หมู่ที่ 5 สายบ้านห้วย ซอย 8/1 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร | 103,000 | ม.ค. - ก.ย. 67 |  |  | ✓ |  | - | 103,000 | กองช่าง |
| 11. | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสมา หมู่ที่ 6 สายบ้านเสมา ซอย 4/2 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร | 104,000 | ม.ค. - ก.ย. 67 |  |  | ✓ |  | - | 104,000 | กองช่าง |
| 12. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสมา หมู่ที่ 6 สายบ้านเสมา ซอย 8 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาวรวม 68 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 204 ตารางเมตร | 117,000 | ม.ค. - ก.ย. 67 |  |  | ✓ |  |  | 117,000 | กองช่าง |
| 13. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 7 สาย ทช.นม.1015 – หนองไร่ | ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.15 เมตรช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 94.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 376.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ 1 จุด | 307,000 | ม.ค. - ก.ย. 67 |  |  | ✓ |  | - | 307,000 | กองช่าง |
| 14. | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนพฤกษ์ หมู่ที่ 8 ซอย 10 | ปรับปรุงถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร | 264,000 | ม.ค. - ก.ย. 67 |  |  | ✓ |  | - | 264,000 | กองช่าง |
| 15. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนข้าวตาก หมู่ที่ 9 สายโนนข้าวตาก - ดอนน้อย | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร  | 259,000 | ม.ค. - ก.ย. 67 |  |  | ✓ |  | - | 259,000 | กองช่าง |
| 16. | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านดอนตลุงหว้า หมู่ที่ 10 สายดอนตลุงหว้า - บ้านหนุก ต.ขามสะแกแสง | ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,280 ตารางเมตร | 277,000 | ม.ค. - ก.ย. 67 |  |  | ✓ |  | - | 277,000 | กองช่าง |
| 17. | ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | จ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ในการดำเนินการก่อสร้าง | 108,800 | ม.ค. - ก.ย. 67 |  |  | ✓ |  | - | 108,800 | กองช่าง |
| 18. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนพฤกษ์ หมู่ที่ 8 ซอย 1 (เงินสะสม ปี 66) | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 90.00 ตารางเมตร | 53,000 | ต.ค. 66 – ม.ค. 67 | ✓ |  |  |  | 52,000 | 1,000 | กองช่าง |
| 19. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนพฤกษ์ หมู่ที่ 8 ซอย 6/3 (เงินสะสม ปี 66) | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 28.00 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 84.00 ตารางเมตร พร้อมทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก | 59,000 | ต.ค. 66 – ม.ค. 67 | ✓ |  |  |  | 58,500 | 500 | กองช่าง |
| 20. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนพฤกษ์ หมู่ที่ 8 ซอย 4 (เงินสะสม ปี 66) | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 138.00 ตารางเมตร | 85,000 | ต.ค. 66 – ม.ค. 67 | ✓ |  |  |  | 84,500 | 500 | กองช่าง |
| 21. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนพฤกษ์ หมู่ที่ 8 ซอยเสมอ เสมอ (เงินสะสม ปี 66) | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 159.00 ตารางเมตร | 93,000 | ต.ค. 66 – ม.ค. 67 | ✓ |  |  |  | 92,500 | 500 | กองช่าง |
| 22. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 สายหนองโพธิ์ ซอย 8 (เงินสะสม ปี 66) | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 210.00 ตารางเมตร | 123,000 | ต.ค. 66 – ม.ค. 67 | ✓ |  |  |  | 122,500 | 500 | กองช่าง |
| 23. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทัพรั้ง หมู่ที่ 3 สายบ้านน้อยห้วยยาง (ช่วงที่ 3) (เงินสะสม ปี 66) | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร | 494,00 | ต.ค. 66 – ม.ค. 67 | ✓ |  |  |  | 494,000 | 0 | กองช่าง |
| 24. | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนข้าวตาก หมู่ที่ 9 ซอย 1 (ช่วงที่ 2)(เงินสะสม ปี 66) | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675.00 ตารางเมตร | 495,000 | ต.ค. 66 – ม.ค. 67 | ✓ |  |  |  | 495,000 | 0 | กองช่าง |
| 25. | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสมา หมู่ที่ 6 สายเสมา ซอย 4 (เงินสะสม ปี 66) | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก | 473,000 | ต.ค. 66 – ม.ค. 67 | ✓ |  |  |  | 470,000 | 3,000 | กองช่าง |
| 26. | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก บ้านเหนือ หมู่ที่ 1 สายบ้านเหนือ - ดอนตลุงหว้า (เลียบคลอง) (เงินสะสม ปี 66) | ปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,100.00 ตารางเมตร | 469,000 | ต.ค. 66 – ม.ค. 67 | ✓ |  |  |  | 447,000 | 22,000 | กองช่าง |
| 27. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 7 ซอย 2 (เงินสะสม ปี 66) | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 192.00 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร | 586,000 | ต.ค. 66 – ม.ค. 67 | ✓ |  |  |  | 519,000 | 67,000 | กองช่าง |
| 28. | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วย หมู่ที่ 5 สาย ทช นม 1015 (เงินสะสม ปี 66) | วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.80 เมตร ยาว 20.00 เมตร | 79,800 | ต.ค. 66 – ม.ค. 67 |  |  | ✓ |  | - | 79,800 | กองช่าง |
| รวม |  | 5,424,600 |  |  |  |  |  | 2,835,000 | 3,0883,600 |  |

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม**

**3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสวัสดิการทางสังคม**

**(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินแต่ละโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |
| 1. | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุภายในตำบลเมืองนาท | อบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ | 3๐,๐๐๐ | เม.ย. - พ.ย. |  |  | ✓ |  | - | 30,000 | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลเมืองนาท | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี | 20,000 | พ.ค. – มิ.ย. |  |  | ✓ |  | - | 20,000 | สำนักปลัด |
| 3. | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 50,000 | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | ✓ |  |  |  | 9,792 | 40,208 | สำนักปลัด |
| 4. | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย | ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับความเดือดร้อน | 50,000 | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 |  |  | ✓ |  | - | 50,000 | สำนักปลัด |
| 5. | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย | ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย | 50,000 | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | ✓ |  |  |  | 23,451 | 26,549 | สำนักปลัด |
| รวม |  | 200,000 |  |  |  |  |  | 33,243 | 166,757 |  |

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม**

**3.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน**

**(2) แผนงานรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินแต่ละโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |
| 1. | โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | ฝึกอบรมความรู้ให้แก่ อปพร. | 80,000 | มิ.ย.-ส.ค. |  |  | ✓ |  | - | 80,000 | สำนักปลัด |
| รวม |  | 80,000 |  |  |  |  |  |  | 80,000 |  |

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม**

**๓.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด**

**(3) แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินแต่ละโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |
| 1. | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  | ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 20,000 | พ.ค. – มิ.ย. |  |  | ✓ |  |  | 20,000 | สำนักปลัด |
| ๒. | โครงการฝึกอบรมอาชีพบำบัดรักษา ฟื้นฟู ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในตำบลเมืองนาท | จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ติดยาเสพติดให้มีอาชีพในการดำรงชีพ | 10,๐๐๐ | มิ.ย. - ก.ค. |  |  | ✓ |  |  | 10,000 | สำนักปลัด |
| รวม |  | 30,000 |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม**

**๓.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานกีฬาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด**

**(3) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินแต่ละโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |
| 1. | โครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  | ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมห่างไกลยาเสพติด | 300,000 | ธ.ค. 66 - มิ.ย. 67 |  | ✓ |  |  | - | 300,000 | กองการศึกษาฯ |
| รวม |  | 300,000 |  |  |  |  |  |  | 300,000 |  |

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม**

**๓.๔ กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์และสร้างสวัสดิการทางสังคม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย**

**(4) งบกลาง**

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินแต่ละโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |
| 1. | โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากสาธารณภัยต่าง ๆ  | ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่างๆ  | 300,000 | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 |  |  | ✓ |  | - | 300,000 | สำนักปลัด |
| ๒. | โครงการสงเคราะห์คนพิการและผู้ด้อยโอกาส หมู่ 1 - หมู่ 10 | จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการและผู้ด้อยโอกาส หมู่ 1 - หมู่ 10 | 3,170,400 | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 |  | ✓ |  |  | 1,274,400 | 1,896,000 | สำนักปลัด |
| ๓. | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หมู่ 1 – หมู่ 10 | จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 8,592,000 | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 |  | ✓ |  |  | 3,989,000 | 4,603,000 | สำนักปลัด |
| ๔. | โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 60,000 | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 |  | ✓ |  |  | 17,500 | 42,500 | สำนักปลัด |
| รวม |  | **12,122,400** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา**

**๔.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานด้านการศึกษา**

 **(1) แผนงานการศึกษา**

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินแต่ละโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |
| 1. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท (รายหัว) | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 1. ค่าการเรียการสอน
2. ค่าหนังสือเรียน
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 | 55,080 | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 |  |  | ✓ |  | - | 55,080 | กองการศึกษาฯ |
| ๒. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองนาท | จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน จำนวน 200 วัน | 264,600 | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 |  | ✓ |  |  | 123,552 | 141,048 | กองการศึกษาฯ |
| ๓. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท | จ่ายการบริหารสถานศึกษาเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท | 32,370 | พ.ค. – มิ.ย. |  |  | ✓ |  | - | 32,370 | กองการศึกษาฯ |
| ๔. | โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท | จัดทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท | 20,000 | ธ.ค. 66 - ม.ค. 67 | ✓ |  |  |  | 12,190 | 7,810 | กองการศึกษาฯ |
| 5. | อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน | จ่ายเป็นค่าอุดหนุนโรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กชั้น ป. 1 – ชั้น ป. 6 จำนวน 138 คน อัตราคนละ 22 บาท/วัน จำนวน 200 วัน | 607,200 | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | ✓(ภาคเรียนที่ 2/2566) |  |  |  | 281,600 | 325,600 | กองการศึกษาฯ |
| 6. | อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเสมาตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโรงเรียนบ้านเสมา ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กชั้น ป. 1 – ชั้น ป. 6 จำนวน 94 คนอัตราคนละ 27 บาท/วัน จำนวน 200 วัน | 507,600 | ต.ค.66-ก.ย.67 | ✓(ภาคเรียนที่ 2/2566) |  |  |  | 221,400 | 286,200 | กองการศึกษาฯ |
| 7 | อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กชั้น ป 1 – ชั้น ป. 6 จำนวน 63 คน อัตราคนละ 27 บาท/วัน จำนวน 200 วัน | 340,200 | ต.ค.66-ก.ย.67 | ✓(ภาคเรียนที่ 2/2566) |  |  |  | 143,100 | 197,100 | กองการศึกษาฯ |
| 8 | จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็กชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็กชั้น ป. 1 – ชั้น ป.6 โรงเรียนในเขต อบต.เมืองนาท จำนวน 315 คนๆละ 7.51บาท จำนวน 260 วัน  | 613,000 | ต.ค.66-ก.ย.67 |  | ✓ |  |  | 268,174.66 | 344,825.34 | กองการศึกษาฯ |
| รวม |  | **2,440,050** |  |  |  |  |  | 1,050,016.66 | 1,420,033.34 |  |

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**5.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินแต่ละโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |
| 1. | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่ตำบลเมืองนาท | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่ตำบลเมืองนาท | 50,000 | ก.ค. - ส.ค. 67 |  |  | ✓ |  | - | 50,000 | สำนักปลัด |
| รวม |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

 **5.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**(2) แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินแต่ละโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |
| 1. | ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองนาท | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองนาท | 15,000 | พ.ค.-ก.ย. 67 |  |  | ✓ |  | - | 15,000 | กองการศึกษาฯ |
| รวม |  | 15,000 |  |  |  |  |  |  | 15,000 |  |

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**5.2 กลยุทธ์ พัฒนาแหล่งน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคูคลอง**

**(3) แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินแต่ละโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |
| 1 | โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำภายในตำบลเมืองนาท | ค่าใช้จ่ายในการตรวจสภาพน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคและแหล่งน้ำภายในตำบลเมืองนาท | 10,000 | พ.ค. - ก.ค. 67 |  |  | ✓ |  | - | 10,000 | กองช่าง |
| รวม |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**5.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

 **(4) แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินแต่ละโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |
| 1. | โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมเพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญ | จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ ส่งเสริมสนับสนุนโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ตามพระราชดำริ โดยการปลูกต้นไม้ ปรับปรุงสวนสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และเพื่อร่วมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสต่าง ๆ  | 10,000 | มิ.ย. - ก.ย. 67 |  |  | ✓ |  | - | 10,000 | สำนักปลัด |
| รวม |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**5.4 กลยุทธ์ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการกำจัดขยะมูลฝอยภายในตำบล**

**(5) แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินแต่ละโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |
| 1. | โครงการลดคัดแยกขยะใช้ประโยชน์จากขยะ (3RS) | จัดอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะในชุมชน | 10,000 | ก.พ.-มี.ค. 67 |  |  | ✓ |  | - | 10,000 | สำนักปลัด |
| รวม |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและนันทนาการ**

 **6.1 กลยุทธ์ส่งเสริม ปลูกฝังให้ประชาชนแสดงความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์**

**(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินแต่ละโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |
| 1. | โครงการจัดงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการและการจัดงานรัฐพิธี | จัดกิจกรรมวันสำคัญทางราชการและการจัดงานรัฐพิธี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ค่าพวงมาลา ค่าพวงหรีด และอื่น ๆ  | 20,000 | ต.ค. 66-ก.ย. 67 |  | ✓ |  |  | 2,000 | 18,000 | สำนักปลัด |
| รวม |  | 20,000 |  |  |  |  |  | 2,000 | 18,000 |  |

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและนันทนาการ**

**6.2 กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและนันทนาการ**

**(2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินแต่ละโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |
| 1 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กเยาวชน | อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กนักเรียนในตำบลเมืองนาท จำนวน 100 คน | 40,000 | มิ.ย. - ส.ค. 67 |  |  | ✓ |  | - | 40,000 | กองการศึกษาฯ |
| 2. | โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง | จัดงานประเพณีวันลอยกระทง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 300 คน | 50,000 | พ.ย. 66 |  |  | ✓ |  | - | 50,000 | กองการศึกษาฯ |
| 3. | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | จัดกิจกรรมงานวันเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองนาท | 30,000 | ม.ค. 67 | ✓ |  |  | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | - | 30,000 |  |
| 4. | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ | จัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุตำบลเมืองนาท | 30,000 | เม.ย. 67 |  |  | ✓ |  | - | 30,000 | กองการศึกษาฯ |
| 5. | โครงการจัดงานรำบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าว สุรนารีและประกวดรำโทน | จัดงานรำบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีและประกวดรำโทน | 10,000 | เม.ย. 67 |  |  |  | ✓ | - | 10,000 | กองการศึกษาฯ |
| 6. | โครงการวันสำคัญทางศาสนา งานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา | จัดงานสืบสารประเพณีแห่เทียนพรรษา | 10,000 | ก.ค. 67 |  |  | ✓ |  | - | 10,000 | กองการศึกษาฯ |
| 7. | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา | ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอขามสะแกแสง | 30,000 | มี.ค. 67 | ✓ |  |  |  | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | 30,000 | กองการศึกษาฯ |
| 8. | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์อำเภอขามสะแกแสง | ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์อำเภอขามสะแกแสง | 20,000 | ก.พ. 67 | ✓ |  |  |  | 1,600 | 18,400 | กองการศึกษาฯ |
| 9. | โครงการจัดงานวันพริกและของดีอำเภอขามสะแกแสง | เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานวันพริกและของดีอำเภอขามสะแกแสง ประจำปี 2567 | 200,000 | ธ.ค. 66 | ✓ |  |  |  | 169,845 | 30,155 | กองการศึกษาฯ |
| รวม |  | 420,000 |  |  |  |  |  | 171,445 | 248,555 |  |

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข**

**7.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคตลอดจนให้บริการด้านสาธารณสุข**

**(1) แผนงานสาธารณสุข**

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินแต่ละโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |
| 1. | โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคราชกุมารี | 50,000 | มี.ค. - พ.ค. 67 |  |  | ✓ |  | - | 50,000 | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก | จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันลูกน้ำยุงลาย จัดซื้อเวชภัณฑ์และน้ำยาป้องกันเพื่อป้องการโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ เช่น ไข้ เลือดออก เป็นต้น | 60,000 | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 |  |  | ✓ |  | - | 60,000 | สำนักปลัด |
| 3. | อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านเหนือ หมู่ที่ 1 | อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท  | 20,000 | ก.ค. - ส.ค. 67 |  |  | ✓ |  | - | 20,000 | สำนักปลัด |
| 4. | อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านเมืองนาท หมู่ที่ 2 | อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท | 20,000 | ก.ค. - ส.ค. 67 |  |  | ✓ |  | - | 20,000 | สำนักปลัด |
| 5. | อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านทัพรั้ง หมู่ที่ 3 | อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท  | 20,000 | ก.ค. - ส.ค. 67 |  |  | ✓ |  | - | 20,000 | สำนักปลัด |
| 6. | อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 | อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท  | 20,000 | ก.ค. - ส.ค. 67 |  |  | ✓ |  | - | 20,000 | สำนักปลัด |
| 7. | อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านห้วย หมู่ที่ 5 | อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท  | 20,000 | ก.ค. - ส.ค. 67 |  |  | ✓ |  | - | 20,000 | สำนักปลัด |
| 8. | อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านเสมา หมู่ที่ 6 | อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท  | 20,000 | ก.ค. - ส.ค. 67 |  |  | ✓ |  | - | 200,000 | สำนักปลัด |
| 9. | อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 7 | อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท  | 20,000 | ก.ค. - ส.ค. 67 |  |  | ✓ |  | - | 200,000 | สำนักปลัด |
| 10 | อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโนนพฤกษ์ หมู่ที่ 8 | อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท  | 20,000 | ก.ค. - ส.ค. 67 |  |  | ✓ |  | - | 200,000 | สำนักปลัด |
| 11 | อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโนนข้าวตาก หมู่ที่ 9 | อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท  | 20,000 | ก.ค. - ส.ค. 67 |  |  | ✓ |  | - | 200,000 | สำนักปลัด |
| 12 | อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขบ้านดอนตลุงหว้า หมู่ที่ 10 | อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท  | 20,000 | ก.ค. - ส.ค. 67 |  |  | ✓ |  | - | 200,000 | สำนักปลัด |
| รวม |  | 310,000 |  |  |  |  |  |  | 310,000 |  |

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข**

**7.1 กลยุทธ์ สนับสนุนการให้บริการทางสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชน**

**(2) งบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินแต่ละโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |
| 1. | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.เมืองนาท | 100,000 | ธ.ค. 66 |  |  | ✓ |  | - | 100,000 | สำนักปลัด |
| รวม |  | 100,000 |  |  |  |  |  |  | 100,000 |  |

**8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**8.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่น**

**(1) แผนงานบริหารทั่วไป**

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินแต่ละโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |
| 1. | โครงการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กรณีมีการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีครบวาระ ยุบสภาและกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) | 50,000 | ต.ค.66 - ก.ย. 67 |  |  | ✓ |  | - | 50,000 | สำนักปลัด |
| 2. | โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร งานให้แก่ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข | จัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิ ภาพในการบริหารงานให้แก่ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่ม อสม. | 100,000 | ก.ค.-ส.ค. 67 |  |  | ✓ |  | - | 100,000 | สำนักปลัด |
| 3. | โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง | จัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง  | 150,000 | มิ.ย. - ก.ค. 67 |  |  | ✓ |  | - | 150,000 | สำนักปลัด |
| 4. | โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และกลุ่มอาชีพ | จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และกลุ่มอาชีพ | 20,000 | พ.ค. - มิ.ย.67 |  |  | ✓ |  | - | 20,000 | สำนักปลัด |
| 5. | โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน จัดทำแผนชุมชน จัดเวทีประชาคม | 18,000 | ก.พ. - ก.ค. 67 |  |  | ✓ |  | - | 18,000 | สำนักปลัด |
| รวม |  | 338,000 |  |  |  |  |  |  | 338,000 |  |

**8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**8.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินแต่ละโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |
| 1 | โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย และส่งเสริมให้ประชาชนได้มีบทบาทและส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น | 30,000 | พ.ค. - มิ.ย. 67 |  |  | ✓ |  | - | 30,000 | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน (อบต.เคลื่อนที่) | เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน | 10,000 | ธ.ค. 67 | ✓ |  |  |  | 7,410 | 2,590 | สำนักปลัด |
| รวม |  | 40,000 |  |  |  |  |  | 7,410 | 32,590 |  |

**8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**8.1 กลยุทธ์ เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสำนักงานและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ**

**(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท) | ระยะเวลาในการดำเนินแต่ละโครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |
| 1. | โครงการก่อสร้างโรงจอดรถและลานจอดรถ | ก่อสร้างโรงจอดรถขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 22 เมตร สูง 3 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 110 ตารางเมตร ลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 22 เมตร หนา 0.12 เมตร พร้อมเชื่อม มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 397 ตารางเมตร | 656,000 | มิ.ย. - ส.ค. 67 |  |  | ✓ |  | - | 656,000 | กองช่าง |
| รวม |  | 656,000 |  |  |  |  |  |  | 656,000 |  |

**รายงานผลการดำเนินงาน**

**ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

 **รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)**

****

**องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท**

**อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา**

**สารบัญ**

หน้า

ส่วนที่ 1 บทนำ 1

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 2

ส่วนที่ 3 ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ประจำปีงบประมาณ 2567 4

 (รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ)

* จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณแผนการดำเนินงาน 4

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท**

**เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท มีภารกิจเรื่องการรายงานปละเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานนของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในตัวชีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูลตัวชี้วัดย่อยข้อ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ (08 แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี) นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

(นายบุญถม เลี้ยงวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท